上线前的遗留问题：

史欣欣：

1. 租客合同预览押金问题：不影响上线

2. 门锁信息：不影响上线

其余项目经理：无

测试问题（徐燕）：

1. 蘑菇宝内容测试完毕；非蘑菇宝仍有问题（付款方式选择等），影响上线

2. 一次性放款买回未测试，对上线影响程度低

产品验收（张治炀）：

1. 非蘑菇宝问题必须解决

架构（沈铖）：

1. 需要有上线后的跟踪计划：上线后在正式环境中维护少量测试房源进行相关业务测试；不影响上线，但在上线前给出方案

运维验收（迪迪）：

1. 测试报告要完整（徐燕负责整理）
2. 上线后的日常维护策略，包含维金对账方式，解决与财务的对账问题，需要提供相应报表（不影响上线，姚海强进行处理，给沈铖反馈工作时间）
3. 上线后的使用流程（不影响上线，张治炀已提供，继续补充详细流程，增加财务部和金融部角色的处理方式）
4. 张治炀补充验收文档，哪些验收点没有覆盖，需要补充在文档中